Sprint 1

Backlog :

- création d'un nouveau répertoire sous Git
- ajout des fichiers de suivi sur le répertoire Git
- écriture des stories et des fonctionnalités
- définition de la structure de données
- mise en place de la structure de données

Estimations + affectations :

- mise en place d'un répertoire pour le projet sous Git et ajout des collaborateurs (Cyrielle Bazart) : 15 minutes
- ajout des fichiers de suivi sur le répertoire Git (Cyrielle Bazart & Romain Dartois) : 15 minutes

- écriture du backlog (Cyrielle Bazart & Romain Dartois)
  - stories : 1 heure
  - product backlog : 1h
  - planning poker : 30 minutes

- définition de la structure de données (Cyrielle Bazart & Romain Dartois & Anthony Da Silva & Jérémy Geoffroy) : 1h
- mise en place de la structure de données (Anthony Da Silva & Jérémy Geoffroy) :
  - écriture de la structure de données : 1h30

Burndown Chart :

Burndown Chart Sprint 1