Sprint 3

Backlog :

écriture des fonctionnalités :
      - état d'une ligne (incident)
      - stations les plus proches
      - état d'une station (incident)
      - temps de trajet entre 2 stations

écriture des tests pour les fonctionnalités du Sprint 4

Estimations et affectations :

- écriture des fonctionnalités  (Cyrielle Bazart & Romain Dartois) : 3h
  - état d'une ligne (incident)
  - stations les plus proches
  - état d'une station (incident)
  - temps de trajet entre 2 stations

écriture des tests pour les fonctionnalités du Sprint 4 (Jérémy Geoffroy & Anthony Da Silva) : 2h

Burndown chart :

Burndown Chart Sprint 3