Sprint 3

Backlog :

écriture des fonctionnalités :
      - état d'une ligne (incident)
      - stations les plus proches
      - état d'une station (incident)
      - temps de trajet entre 2 stations

création et mis en place du mappage du réseau
- écriture des tests pour les fonctionnalités du Sprint 4
- rédaction de la documentation pour le Sprint 3

Estimations et affectations :

- écriture des fonctionnalités  (Cyrielle Bazart & Romain Dartois) : 2h
  - état d'une ligne (incident)
  - stations les plus proches
  - état d'une station (incident)
  - temps de trajet entre 2 stations

- écriture des tests pour les fonctionnalités du Sprint 4 (Jérémy Geoffroy) : 2h
- création et mis en place du mappage du réseau (Jérémy Geoffroy) : 2h
- rédaction de la documentation pour le Sprint 3 (Cyrielle Bazart) : 30 minutes

Burndown chart :

Burndown Chart Sprint 3